- Приложение № 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Лакедемоновского сельского поселения» отчетный период 12 месяцев 2020 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа « Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Лакедемоновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 2438,4 | 839,8 |  |
| 1.1.1 | Расходы на возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Лакедемоновского сельского поселения | Администрация Лакедемоновского сельского поселения |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 246,9 | 0 |  |
|  | Реализация направления расходов на обеспечение функций муниципального органа Лакедемоновского сельского поселения в рамках подпрограммы «Повышение уровня благоустройства территории Лакедемоновского сельского поселения» | Администрация Лакедемоновского сельского поселения |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1467,6 | 130,0 |  |
|  | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Энергоэффективность и развитие уличного освещения» муниципальной программы Лакедемоновского сельского поселения | Администрация Лакедемоновского сельского поселения |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 970,8 | 709,8 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.